Task Breakdown Structure:
Tổng hợp yêu cầu người dùng / Phân tích yêu cầu / Viết báo cáo yêu cầu người dùng / Thiết kế hệ thống / Thiết kế giao diện / Viết báo cáo thiết kế hệ thống / Lập trình giao diện / Lập trình lớp logic / Lập trình lớp điều khiển / Kiểm thử chức năng	Tổng hợp thông tin, yêu cầu: Vinh / Vẽ sơ đồ use case, liệt kê product functions, project management (+ sơ đồ Gantt): Vinh / Viết báo cáo: Vinh / Vẽ sơ đồ class, sơ đồ component, sơ đồ activity: Tùng / Mockup UI (review cách báo cáo ở SRS của Enclave): Vinh / Viết báo cáo: Tùng + Vinh / Lập trình giao diện: Vinh / Lập trình class xử lý dữ liệu : Tùng / Lập trình để liên kết 2 lớp giao diện và logic: Tùng / Kiểm thử xem product có đạt yêu cầu: Tùng + Vinh

yêu cầu - phân tích - thiết kế - triển khai - kiểm thử

=>Project Management